## Slide 1
株式会社ヴィレッジ ホームページ制作
打合せ資料
再来週（7/20 週）
作成日 2026-07-06 | 土曜ヒアリング反映版 | 目的：双方の分担確認・決定事項の共有

## Slide 2
1
サイトの意図・目的
設立2024年の新しい会社 だからこそ「信頼感・誠実・清潔感」を前面に出し、発注前の不安を取り除くことが最大の狙い。
解体から活用までワンストップ （解体・土地開発・リフォーム・リノベ）を打ち出し、単なる解体屋ではない付加価値を伝える。
有資格者による品質管理＋近隣対策 （クレームの少なさ）を強みの軸に、地域密着・スピード対応をアピール。
電話・問い合わせフォームでの反響獲得 がゴール。問い合わせ導線を明確にする。

## Slide 3
2
現サンプルHPの状況
トップ1枚構成のドラフト完成。
「案1（洗練ブランド）」に全面刷新してmainへ統合。
土曜の決定事項は主要部分を反映済み。
キャッチコピー変更／不動産売買を除外し5事業へ／許可番号・設立2024年を追記／近隣対策を「MEASURES」新設／Googleマップ埋め込み。
写真・ロゴは全てサンプル画像のまま。
実データ待ち。
本番URLは未公開（localhostのみ）。
確認用URLの用意が必要。

## Slide 4
3
土曜ヒアリング 決定事項
項目 | 決定内容 | 反映
キャッチコピー | 解体工事で未来のかけ橋を創造する | 済
事業内容 | 不動産売買は今後の新規事業のため非掲載 → 5事業 | 済
補助金申請代行 | 追加事業・対応市区町村は未記入 | 保留
許可番号 | 解体工事業登録 第1456号／石綿調査者 第21071177号 | 済
選ばれる理由①②③ | そのまま採用でOK | 済
他社に負けない点 | 近隣対策（着手前・完了後のあいさつ）＝クレームの少なさ | 済
営業時間 | 8:00〜18:00／日祝休み（実際の時間は要確認） | 済
設立 | 2024年 | 済
サイトの色・雰囲気 | 青×緑を維持／信頼感・誠実・清潔感 | 済
参考サイト | ㈱ACTIVE・㈱サンライズ・㈱クリーンアイランド | 研究
問い合わせフォーム／地図 | フォーム設置（未実装）／Googleマップ掲載（済） | 一部
ドメイン | .jp 希望 | 取得へ

## Slide 5
4
お互いの分担（〜打ち合わせ）
制作側で進めること
ドメイン取得（.jp／village-〜 の空き確認 → 取得手続き）
独自ドメインのメール作成（village2024@outlook.jp → 独自ドメインへ）
確認用サイトを公開（Vercel等）し、閲覧URLを用意
問い合わせフォームの実装
参考3サイトを研究しデザインを微調整
提供写真・正式ロゴ・実営業時間を反映（受領後）
確認事項を整理して持参（事業項目／補助金申請代行の要否）

## Slide 6
4
お客様にご用意いただきたいこと
打ち合わせまでに最低限そろえてほしい情報
写真データ一式（下記の内訳・スマホ撮影でOK）
会社ロゴの正式データ
正確な営業時間・定休日（8:00〜18:00／日祝休みで合っているか）
掲載する事業内容の最終確定（不動産売買は除外／補助金申請代行の要否）
会社概要の確定情報（資本金・従業員数・その他許認可の有無）
表示する連絡先の最終確認（電話・メールを載せてよいか）
希望ドメインの文字列（village-〇〇 の〇〇。末尾 .jp）
写真の内訳：代表者 / 解体工事（前・中・後）/ 重機・車両 / 不動産・土地 / リフォーム・リノベ事例(before-after) / スタッフ・作業風景・会社外観
あると助かるもの（任意）：参考サイトで「特に良い」と感じたポイント